АДМИНИСТРАЦИЯ

ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2021			          		    № 25   			          х. Орлов

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной  программы Орловского

сельского поселения «Развитие транспортной

системы» за 2020 год

В соответствии с постановлениями Администрации Орловского сельского поселения от 14.03.2018 № 10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Орловского сельского поселения»,

постановляет:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Орловского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Орловского

сельского поселения                                                                 А.Н. Королев

Приложение 1

к  постановлению

Администрации

Орловского сельского поселения

от 09.03.2021  № 25

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Орловского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2020 год

Раздел I. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

Муниципальная программа Орловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 22.10.2018 №67.

Транспортная инфраструктура является основой экономического развития поселения и от того, насколько состояние инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит его благосостояние.

На реализацию муниципальной программы Орловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) в 2020 году было

предусмотрено 250,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 250,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы 250,0 тыс.

рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 250,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями:

- обеспечение содержания 6 километров сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Орловского сельского поселения.

Раздел II. Результаты реализации основных

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Орловского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 1).

В рамках реализации Подпрограммы 1  в 2020 году, а также в целях поддержания внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, за счет переданных полномочий муниципальным образованием «Милютинский район» осуществлялись следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. – Выполнение работ по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог (Иные межбюджетные трансферты) – очистка от снега и россыпь противогололедных материалов на внутрипоселковых автомобильных дорогах Орловского сельского поселения. Обеспечено содержание 6 километров сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для выполнения мероприятий муниципальной программы Администрацией Орловского сельского поселения в 2020 году заключены договора на выполнение работ с ЗАО «Каменное», ИП Глава КФХ «Жиговец С.Б» ., ИП Долгополов.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел III. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не возникало.

IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 250,0 тыс. рублей за счет всех источников, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 250,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей;

средства из внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью – 250,0тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 250,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 250,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 250,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей;

средства из внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении N 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

V. Сведения о достижении значений показателей 
(индикаторов) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммой на 2020 год предусмотрено 1 показатель, по которому фактическое значение соответствуют плановому.

Показатель 1.1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения» – плановое значение 36,7%, фактическое значение 36,1%, эффективность реализации данного показателя равна 1.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

VI. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1. равна – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (значение для расчета), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета составляет 1.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета составляет 1,00 (при расчёте использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию Программы).

| 250,0 | = 1,00 |
| --- | --- |
| 250,0 |  |

3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию

муниципальной программы:

| 1 | = 1 |
| --- | --- |
| 1 |  |

Эффективность использования средств бюджета Орловского сельского поселения Милютинского района на реализацию Программы составляет 1, что характеризует высокую бюджетную эффективность реализации Программы в 2020 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет   1 х 0,5 + 1х 0,3 + 1 х 0,2 = 1. Таким образом, определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2020 года.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2020 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

При реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году экономия бюджетных средств составляет 0.

Расходы за счёт средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Орловского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году не производились.

Глава Администрации

Орловского сельского поселения                                    А.Н. Королев

- Приложение 1 к отчету

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ за 2020 год

| N п/п | Номер и наименование (1) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Орловского сельского поселения» | Администрация Орловского сельского поселения | X | X | X |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.«Выполнение работ по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог» | Администрация Орловского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | Заключены контракты и выполнены работы содержанию дорог | Исполнено в полном объёме |

(1) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа - МП, основное мероприятие - ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ.

- Приложение 2 к отчету

# Сведения об использовании
 бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (4) | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Всего | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | Местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | X | 0 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Орловского сельского поселения» | Всего | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | Местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | X | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог | Всего | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | Местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | X | 0 |

- Приложение 3 к отчету

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Орловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процент | 18 | 36,7 | 36,1 | Показатель достигнут |